收到——把上一轮「可能性空间」勘探（H1–H6）正式升格为独立工单。它与 `v3.9-1`（止血）、`v3.10-AR`（进化优化）、`v4.0-RF`（重构设计）并列，但性质不同：**前三份回答「哪里坏、怎么修、怎么重建」，本工单回答「重建之后，这个系统最高能到什么境界」，并把每一层境界压成可证伪的验收。**

---

# 工单 v4.0-POSS · 可能性宪章：完全重构的能力空间与验收

| 字段 | 内容 |

|---|---|

| **工单编号** | `v4.0-POSS`（前身为 `v4.0-RF/附·可能性` 勘探备忘录，本次升格为正式工单） |

| **性质** | 能力宪章类工单：定义「重构后可达能力」的分层目标、使能路径与**可证伪验收** |

| **总纲命题** | 从「事后查得出」到「事先错不了」；从「靠约定治理」到「靠构造治理」 |

| **能力层级** | POSS/H1–H6 六个可能性视域 + POSS/X1 横切总验收 |

| **前置工单** | `v3.9-1`（P0-00 基线必须完成）；与 `v3.10-AR`、`v4.0-RF` 共享实施载体 |

| **审批级别** | H1/H2 执行 = 常规审批；**H3 触碰公理 E = 慢车道人类令牌**；H6 立项 = 另行裁决 |

| **总工作量** | 约 26–29 人日（分期释放，H6 长期项不计入本期预算） |

| **状态** | 待人类令牌裁决 |

---

## 1. 工单宗旨与范围

**做**：把六个可能性视域逐一落成「机制 + 验收 + 攻击用例」；让每一层能力要么被证明真实，要么按公理 G 判表演、终止。

**不做**：不重新设计基础架构（那是 `v4.0-RF` 的事）；不重复列缺陷（那是 `v3.9-1` 的事）。本工单只定义**能力目标与判据**，实施载体一律引用既有工单条目，避免重复预算。

**铁约束**：任何能力落地不得破坏——① 审计链连续性；② 人侧已抄录锚点；③ `v4.0-RF` 行为等价 harness 的绿状态。

---

## 2. 能力视域工作项

### `POSS/H1` · 不一致不再可能存在（结构级）

| 维度 | 内容 |

|---|---|

| **能力定义** | 相当一类不一致从「偶发后检出」变为「结构上不可构造」；`doctor` 从发现问题降级为证明一致 |

| **v3 天花板（代码级证据）** | ① 重复 id 检查只查单目录：`epath = dest/f"{id}.json"`，跨层可双写；② 链校验只验自哈希+跨月首行，同文件相邻 `prev→h` 链接从不校验；③ 刷根靠自觉：`append/wrapup/retire/reflect-done/build` 手写，`shadow/reflect/guard` 全漏 |

| **使能机制** | 唯一写路径事务 + 不变式注册表 + 领域异常层 = `v3.10-AR` 的 AR-01/02/03 原样 |

| **验收标准（可证伪）** | 三个攻击用例必须在**写路径被拒**（而非落盘后由 doctor 报告）：`t_h1_dup_cross_tier`（同 id 先 importance=1 后 8）、`t_h1_rehash_break_link`（改中间行文本并重算其 h）、`t_h1_write_always_rooted`（任一写操作后 doctor 根态必一致） |

| **判表演条款** | 若攻击仍能落盘、仅事后被报 → H1 判表演，回滚 |

| **量 / 依赖** | 2–3 人日（AR-01/02/03 为共享投资，不重复计）／依赖 v3.9-1 P0-00 |

### `POSS/H2` · 时间成为维度（事件溯源做实）

| 维度 | 内容 |

|---|---|

| **能力定义** | 账本+审计链=唯一真相源；memory 降为可重建投影；时间旅行、溯源遍历、授权修复成为可能 |

| **v3 天花板（代码级证据）** | ① 公理 D 自称「记忆=投影」但投影不可重建——全文件无任何 rebuild 命令；② `_ledger_append("append", f"entry={id} → {tier}")` 只记元信息不记负载，账本**重放不出** memory；③ `source_event_id` 是死字段，无法从条目反查事件 |

| **使能机制** | 事件携带完整负载入账本（`v4.0-RF` D1）+ 新增授权命令 `rebuild-projection`（人类令牌；旧投影先整体移 attic，合铁律1） |

| **验收标准（可证伪）** | ① `t_h2_rebuild_projection`：删除整个 `memory/`，仅凭 `ledger/` 重建，逐条与删除前一致（attic 语义一致）；② `t_h2_provenance_walk`：任给条目，经 `source_event_id` 一步定位到账本中携带其负载的事件行；③ 时间旅行：重放到任意事件序号，得到该时刻投影 |

| **判表演条款** | 重建结果与原件存在任何无法解释的差异 → H2 判表演 |

| **量 / 依赖** | 3–4 人日／依赖 H1（重建也要走事务面） |

### `POSS/H3` · 过去可以被冻结（签名锚定）★ 本工单旗舰，须慢车道

| 维度 | 内容 |

|---|---|

| **能力定义** | 人侧对库的控制从「抄录根、肉眼比对」升维为「签名冻结」：检查点之前的一切，**即使 agent 被完整攻陷也无法改写** |

| **v3 天花板（代码级证据）** | ① `THREAT_MODEL` 白纸黑字：「③防完整权限蓄意agent……**明示不防③**」；② 公理 E 的人侧抄录无任何强制力；③ `cmd_guard` 快照用 `sha(...)[:16]` 截断哈希、无签名原语；④ `merkle_root` 全树重算、无证明输出 |

| **使能机制** | 双钥模型：**写入钥**（agent 持有，仅可追加）+ **锚定钥**（人侧持有）；人侧定期对 `(根, 链尾哈希, 铁律摘要)` 签名生成检查点；配合子树根/持久 Merkle 树（AR-07）输出 O(log n) 条目证明；链断点二分定位 |

| **诚实边界（写入工单不可删）** | 锚定钥失守=全失守。本能力是「把信任从『信任进程』收窄到『信任一把钥匙』」，非绝对免疫 |

| **验收标准（可证伪）** | ① `t_h3_frozen_history`：模拟攻陷 agent 改写检查点前历史 → **必被检出**；② `t_h3_prove_one_entry`：人侧仅凭锚定钥+检查点+证明，三步验证任意单条目，全程不信任运行进程；③ 攻击者持写入钥可追加、但无法伪造人侧签名检查点 |

| **宪章级变更** | 触碰公理 E 措辞（抄录→签名）：**派生子工单 `v4.0-SEC`（签名锚定实施）**，走慢车道，本工单只定义能力与判据 |

| **量 / 依赖** | 5 人日 + 裁决等待（v4.0-SEC 另计 ~3 人日）／依赖 H2（检查点须冻结「根+链尾+律摘要」三源） |

### `POSS/H4` · 律法成为可编译的规范（治理即代码）

| 维度 | 内容 |

|---|---|

| **能力定义** | 铁律/宪章/参数成为版本化、可 diff、可测试的数据；新增律法=新增谓词+测试；人类令牌从「说 yes」升级为「验裁决包」的知情令牌 |

| **v3 天花板（代码级证据）** | ① `LAWS` 是散文字典；机器实现只有 `validate_entry` 里的铁律2/5 两条；② 铁律1 靠 `epath.exists()` 且漏跨层、铁律3/4/6 在写入面**无任何谓词**；③ 改律法=改代码=包锚变动，律法修订与代码变更同一通道、不可区分 |

| **使能机制** | AR-02 不变式注册表（H1 产物）扩展为律法数据面：律法迁入 `sources/laws.json`（独立哈希，v4.0-RF 复合锚点的一层）；每次修订作为事件入账本（H2 产物）；裁决包渲染器：diff+证明+评测增量+新锚，打包供人侧快速验证 |

| **验收标准（可证伪）** | ① `t_h4_law_hotadd`：提交一条新铁律（不改核心代码），系统对其执法，且能输出该律生效/修订历史；② 六条现行铁律全部有谓词（铁律3/6 允许为静态扫描谓词）并在提交边界运行；③ 裁决包可离线验证（人侧工具 ≤100 行） |

| **量 / 依赖** | 3 人日／依赖 H1（谓词框架）+ H2（修订入账） |

### `POSS/H5` · 记忆成为图（智能层）

| 维度 | 内容 |

|---|---|

| **能力定义** | 检索从全量扫描变为索引查询；`links` 从一跳扩散分变为真正的图边；词法+语义+图+时效混合召回，且每次排序变更过评测门 |

| **v3 天花板（代码级证据）** | ① `_rank_entries` 每次查询全库 `rglob`+子串匹配；② `links` 仅参与 `scored[lid] = (base + s*0.5)` 一跳传播；③ `index_hot_budget`/`m-vector(experimental/vector-search)` 只是登记，无实体 |

| **使能机制** | 派生索引（stdlib `sqlite3`/FTS5 优先，探测不可用则降级纯文件索引）在事务提交时增量更新（AR-06）；`links` 入图表；向量后端插件化；混合排序权重入 `TUNABLES` 并受 `engine eval` 门控 |

| **验收标准（可证伪）** | ① `t_h5_index_fullscan_parity`：索引结果与全量扫描**逐条一致**（双跑比对，阈值由人侧裁决）；② golden 集 recall@5/MRR 可复现，且任一检索改动后劣化>5% 触发既有宪章警告；③ 多跳查询（≥2 跳）返回可解释路径 |

| **环境闸门** | M1 前完成目标环境 `sqlite3`/FTS5 可用性探测，结论写入工单附录 |

| **量 / 依赖** | 5–6 人日／依赖 H1（索引更新挂事务） |

### `POSS/H6` · 架构本身可以演化（终极视域，本期只立项不实施）

| 维度 | 内容 |

|---|---|

| **能力定义** | 记忆分层/检索后端/反思策略/衰减参数全部插件化；受治理的演化回路可提出架构变异：变异=事件→过律法谓词→过评测门→锚定→劣化即回退（移 attic） |

| **v3 天花板（代码级证据）** | ① L8/L9 只有 `gate` 宣言，无闭环；② 变异治理胚胎在（`BASELINE_BLACKLIST`+`guard --diff`+`SOP_GUARD`+`REFEREE_PROMPT`），但变异生命周期**不入账本、不可回放**；③ 反思依赖外部 harness（单文件边界的诚实声明），R 条目「无据不写」仅是提示词劝诫 |

| **使能机制** | 操作/策略注册（AR-05）+ 演化回路复用事件日志、律法谓词、评测门、锚定（H1+H2+H4+H5 合流）；「无据不写」升为强制谓词：R 条目引用的依据 id 必须存在，否则提交被拒 |

| **验收标准（可证伪）** | 一次真实架构变异从提出→评测→锚定→回退全程在账本与链上可回放；劣化变异被门拦下；`t_h6_r_entry_needs_evidence`：无真实依据的 R 条目被拒 |

| **硬约束** | H1–H5 验收全绿 + 稳定运行 ≥30 天，方可另行裁决启动；**本期零预算** |

| **量 / 依赖** | ≥8 人日（远期）／依赖 H1–H5 全部 |

### `POSS/X1` · 横切总验收：人侧 O(1) 信任材料演练

| 维度 | 内容 |

|---|---|

| **能力定义** | H3+H4 合流的系统级终态演示：**人侧只握一把锚定钥+一列签名检查点，不信任运行进程，验证关于库的任意断言**（内容、历史、律法版本） |

| **验收标准** | 端到端演练脚本：给定一条条目断言+一个检查点，人侧工具三步内给出「证实/证伪」；给定一次「模拟攻陷改写」，演练必须在三步内证伪。全程离线、零进程信任 |

| **地位** | 本工单的「系统级 Definition of Done」——H3/H4 单项绿但 X1 不过，仍判未达标 |

---

## 3. 可能性 × 实施工单 溯源矩阵

| 能力 | 复用 v3.10-AR | 复用 v4.0-RF | 本工单新增 |

|---|---|---|---|

| H1 | AR-01/02/03（全部） | — | 攻击用例集 ×3 |

| H2 | — | D1（账本带负载） | `rebuild-projection` + 溯源遍历 |

| H3 | AR-07（子树根） | — | 签名检查点 + 双钥 + **派生 v4.0-SEC** |

| H4 | AR-02 扩展 | 复合锚点之 laws 层 | 裁决包渲染器 |

| H5 | AR-06 | D2（派生索引） | 图/向量后端 + 双跑比对框架 |

| H6 | AR-05 | 策略插件化 | 演化回路 + 无据不写谓词 |

> 预算纪律：凡左列已计投资，本工单不重复计；本工单只为「新增列」与验收用例付预算。

## 4. 排序与里程碑（每个里程碑带 Go/No-Go 判据）

```

v3.9-1（基线 + P1 攻击原型）

│

▼

M1: POSS/H1 ──▶ M2: POSS/H2 ──┬──▶ M3: POSS/H3（慢车道，派生 v4.0-SEC）

└──▶ M4: POSS/H5（环境探测闸门）

│

M5: POSS/H4（依 H1 谓词 + H2 律法入账）

│

▼

M6: POSS/H6（全绿 + 30 天稳定，另行裁决）

横切：POSS/X1 演练随 M3/M5 完成后执行

```

| 里程碑 | Go 判据 | No-Go 动作 |

|---|---|---|

| M1 | 三攻击用例在写路径被拒 | 判表演，回滚，重审 AR 实施 |

| M2 | 删 memory 全量重建一致 | 终止 H2，重审账本负载设计 |

| M3 | 攻陷模拟改写必被检出；宪章修订过慢车道 | 裁决不过 → H3 降级为「只读证明输出」，不动锚点语义 |

| M4 | 双跑比对一致 + 评测门生效 | 索引不得进检索路径，仅留全量扫描 |

| M5 | 新律法热加载执法成功 | 治理面维持现状，H4 挂起 |

| M6 | 变异全生命周期可回放 | H6 冻结，永不默认启动 |

## 5. 现实核查登记册（风险与不可为）

| # | 风险 / 天花板 | 对策（写入工单） |

|---|---|---|

| 1 | 锚定钥管理本身是新攻击面 | 丢失/泄露预案（吊销+重抄录流程）必须先于 H3 落地；保管方式列入人侧裁决 |

| 2 | 全负载账本磁盘增长 | M2 附带体积测量；滚动归档策略（归档本身入链，铁律1 不销毁） |

| 3 | 验收表演化 | 每个 H 的验收一律为攻击/极端用例，**禁止纯演示**；公理 G 兜底 |

| 4 | H6 宏大叙事失控 | 硬约束写死：H1–H5 全绿+30 天稳定才许另行裁决；本期零预算 |

| 5 | 能力破坏行为等价 | 每个里程碑复跑 `v4.0-RF` 等价 harness，红即回滚 |

| 6 | 「结构不可能」的边界被夸大 | 明确声明：只覆盖已形式化不变式；语义错误与外部污染仍需检测面 |

## 6. 待人类裁决清单

1. 是否批准本宪章升格为工单，及 **M1–M2（H1/H2）的执行范围**？

2. 锚定钥保管方式：离线文件 / 硬件介质 / 多人分权？（H3 前置）

3. 全负载账本的磁盘代价是否接受？（H2 前置）

4. H5 双跑比对的判等口径：逐条一致，还是允许 top-k 顺序等价？

5. H6 的启动门槛是否确认为「H1–H5 全绿 + ≥30 天稳定运行」？

## 7. 与相邻工单的关系（一张表说清）

| 工单 | 与本工单的关系 |

|---|---|

| `v3.9-1` | 前置。其 P1-01/02/03 的攻击场景是 H1 验收用例的原型；P0-00 基线是一切验证的地基 |

| `v3.10-AR` | 共享实施载体。AR-01/02/03 即 H1 落地路径；AR-06/07 是 H5/H3 的地基。本工单升格后，这些条目从「还债」升为「能力地基」 |

| `v4.0-RF` | 架构载体。可能性宪章是其「能力面验收」；其 D1（账本负载）即 H2 机制；行为等价 harness 是本工单每里程碑的回归门 |

| `v4.0-SEC`（待派生） | H3 的实施子工单：签名检查点、双钥管理、公理 E 措辞修订，走慢车道 |

## 8. Definition of Done（整单）

1. M1–M5 各 Go 判据达成，全部攻击用例长期留存于 `run-tests` 自注册集；

2. `POSS/X1` 端到端演练通过（人侧零信任验证 + 攻陷证伪）；

3. 每个里程碑的等价 harness 与既有 `run-tests` 零回归；

4. 审计链零分叉；人侧锚点迁移（若发生）有慢车道留痕与重抄录记录；

5. 任一判表演条款被触发时，对应视域**已回滚并记录**，不带病进下一层。

---

**一句话收束**：本工单把「重构能到哪儿」从愿景压成了判据——六层视域，每层一个攻击型验收，测得出的才算能力，测不出的按公理 G 判表演。

需要的话，我可以下一步：① 起草派生子工单 `v4.0-SEC`（签名锚定 + 公理 E 修订草案，供慢车道裁决）；或 ② 为 M1 的三个攻击用例写出可运行的测试骨架。